Главе МО Курманаевский сельсовет

Дерюгину С.Е.

Направляется информация о ходе реализации в отчетном 2015 году  муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2014-2020 гг.» (далее – Программа ).

На реализацию мероприятий  Программы  в 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 3130,8 тыс. руб.

Постановлениями Администрации Курманаевского района от 04.06.2015 № 191-п

«О внесении изменений в постановление администрации  Курманаевского сельсовета № 66-п от 28.02.2014 года», 10.09.2015 № 371-п «О внесении изменений в постановление администрации  Курманаевского сельсовета № 66-п от 28.02.2014 года» 25.09.2015 № 396-п «О внесении изменений в постановление администрации  Курманаевского сельсовета № 66-п от 28.02.2014 года» в 2015 году финансирование мероприятий было увеличено и составило   Сумма финансирования всего – 3130,800тыс. руб.: в том числе: областной бюджет – 3000,800 тыс. руб., местный бюджет 130,000 тыс. руб.

В 2015 году на территории Курманаевского сельсовета  произведен капитальный ремонт водопровода по ул.Ветеринарная с закольцовкой ул.Пролетарская с.Курманаевка протяженностью 860 м. и ремонт автомобильных дорог общего пользования с.Курманаевка  ул.Мира , ул. Комсомольская площадью 1548 кв.м.

Эффективность исполнения мероприятий вышеназванной Программы с учетом изменений составила 100,0%.

Приложение: на 3 листах.

Ведущий специалист администрации

МО Курманаевский сельсовет                                                      Скурыгина И.А.

Приложение

к оценке эффективности муниципальных программ

Сведения о показателях (мероприятиях) Программы, и их значениях

| № п/п | Показатель (мероприятие) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, план | 2015 отчетный год | Изменения | Примечание |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Курманаевского района» муниципальной программы «Экономическое развитие Курманаевского района на 2014-2020 годы» |
| 1. | Создание МАУ «МФЦ» и «окон» в Курманаевском районе | Количество окон, единиц | 5 | 5 | 0 |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования по ул. Мира и ул.Комсомольская в с.Курманаевка Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования по ул. Мира и ул.Комсомольская в с.Курманаевка Капитальный ремонт водопровода по ул. Ветеринарная с закольцовкой ул. Пролетарская с.Курманаевка Капитальный ремонт водопровода по ул. Ветеринарная с закольцовкой ул. Пролетарская с.Курманаевка | тыс. руб. | 1794,8 66,0 1206,0 64,0 | 1784,604 55,193 926,817 48,781 | -0,196 -10,807 -279,183 -15,219 |  |
|  | Итого по Подпрограмме | тыс. руб. | 3130,8 | 2815,395 | -315,405 |  |

Приложение к оценке эффективности

муниципальных программ

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, план | 2015 отчетный год (оценка) | Изменения | Примечание |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Курманаевского района» муниципальной программы «Экономическое развитие Курманаевского района на 2014-2020 годы» |
| 1. | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; | ед | 2 | 2 | 0,0 |  |
| 2. | Площадь отремонтированных дорог | кв.м. | 1548 | 1548 | 0,0 |  |
| 3 | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | 860 | 860 | 0,0 |  |

Оценка эффективности подпрограммы « Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Курманаевского района» муниципальной программы «Экономическое развитие Курманаевского района на 2014-2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, план | 2015 отчетный год | Степень достижения показателя Гр 5/гр 4 | Уровень финансирования реализации МП Гр 5стр 3/гр 4стр3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; | ед | 2 | 2 | 1,0 |  |
| 2. | Площадь отремонтированных дорог | кв.м. | 1548 | 1548 | 1,0 |  |
|  | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | 860 | 860 | 1,0 |  |
| 3 | Сумма, средств, выделяемых из областного и местного бюджетов | тыс. руб | 3130,8 | 2815,395 |  | 1,1 |
| 4 | Степень достижения целей, (гр 7 стр1+гр7стр2+гр7стр3)/3 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Эффективность муниципальной программы (гр7стр5*гр8стр4) |  |  |  |  | 1,1 |

Оценка эффективности  составила 1,1 и  указывает на то, что программа  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2014-2020 гг.»  за 2015 год  эффективна.